記載例

様式１

調査項目表

令和○○年　○月　○日

八戸市長　様

住所　　　　　八戸市○○○○○

商号又は名称　（株）○○○○会社

代表者氏名　　代表取締役　○○　○○

低入札価格調査の調査項目について次のとおり回答します。

| 項目 | 回答 |  |
| --- | --- | --- |
| １ その価格により入札した 理由 | １ ○○○○○○ ２ ○○○○○○ ※当該価格で入札した理由について、次の観点から記載すること。 １ 労務費、手持工事の状況、当該工事現場と当該調査対象者の事務所・倉庫等との関係、手持資材の状況、手持機械の状況、下請予定業者の協力等。 ２ 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載する。 |  |
| ２ 契約対象工事附近における 手持工事の状況 ※当該工事現場付近（半径10ｋｍ程度）の手持工事のうち、当該工事の工事費の縮減に寄与するものに限り記載すること。 【添付書類】 ・契約書の写し (八戸市発注工事以外) | 発注者：八戸市 工事名：○○○○○工事 施工場所：八戸市○○○○ 工 期：R○.○.○～R○.○.○ 契約額：1,234,567,890円（ＪＶ比率20％：按分額:246,913,578円） |  |
| ３ 契約対象工事に関連する 手持工事の状況 ※当該工事と同種又は同類の手持工事のうち、当該工事の工事費の縮減に寄与するものに限り記載すること。 【添付書類】 ・契約書の写し (八戸市発注工事以外) | 発注者：八戸市 工事名：○○○○○工事 施工場所：八戸市○○○○ 工 期：R○.○.○～R○.○.○ 契約額：987,654,321円 |  |
| ４ 契約対象工事個所と入札者 の事業所､倉庫､資材置場等と の関連(地理的条件） 【添付書類】 ・事務所、倉庫等と当該工事箇所との位置関係を明らかにした地図（縮尺は問わない。） | 工事場所 ：八戸市○○○○○ 本社(事業所)：八戸市○○○○○(現場まで5.5km、約20分) 資材倉庫 ：八戸市○○○○○(現場まで2.2km、約10分) |  |
| ５ 手持資材の状況 ※当該工事で使用する予定の手持資材について記載すること。 | 軽量鋼矢板○枚（○枚）、敷き鉄板○枚（○枚）、単管パイプ○本（○本） ※カッコ内は、保有資材の使用数量 |  |
| ６ 資材の購入先及び購入先と 入札者との関係 【添付書類】 ・購入先予定業者が押印した見積書の写し | (1) コンクリート二次製品：（株）○○○（協力会社） (2) 砕石 ：（株）○○○（同族会社） (3) アスファルト合材 ：（株）○○○（資本連携会社） |  |
| ７ 手持工事機械及び使用予定 機械の供給方法 ※当該工事で使用する予定の機械について記載すること。 | 使用予定台数 うち自社所有 リース バックホー 10台 8台 2台 クレーン 10台 6台 4台 タイヤショベル 10台 10台 ブルドーザ 10台 5台 5台 |  |
| ８ 労務者の具体的供給見通し 【添付書類】 現場代理人及び主任（監理）技術者について ①経歴書(市指定様式あり) ②資格証の写し ③常勤雇用を確認できるもの （健康保険証等の写し） | (1) 配置予定技術者 ①現場代理人 八戸 太郎（S 46.3.1生） ・１級建築施工管理技士 H 16. 3. 1 取得 監理技術者資格者証 R 4.10. 1 交付 監理技術者講習修了証 R 4.12.22 修了 ・工事経歴 発注者 ：八戸市 工事名 ：○○○○工事 契約額 ：23,456,789円 従事期間：R2.6.1～R3.3.31 従事職務：主任技術者 ②監理技術者 八戸 花子（S 50.4.1生） ・１級建築施工管理技士 H 16. 3. 1 取得 監理技術者資格者証 R 4.10. 1 交付 監理技術者講習修了証 R 4.12.22 修了 ・工事経歴 発注者 ：八戸市 工事名 ：○○○○工事 契約額 ：87,654,321円 従事期間：R3.4.1～R4.3.31 従事職務：現場代理人 (2) 配置予定労務者 ①自社労務者 土工 ○名 ②下請労務者 配管工○名 （株）○○会社（協力会社） |  |
| ９ 下請負させる場合は、下請 先及び下請内容 【添付書類】 ①施工体系図 ②施工体制台帳 ③下請予定業者の建設業許可書等の写し ④下請契約予定に関する事項 （様式２） ⑤下請予定業者が押印した見積書 の写し | (1)（有）○○○ ： 仮設工事 7,412,580円(税抜) (2)（株）○○○ ： 型枠工事 3,698,520円(税抜) (3)（有）○○○ ： 鉄筋工事 3,216,540円(税抜) （※税込の表記でも可） |  |
| 10 過去に施工した公共工事名 及び発注者 （直近の同種工事3件程度） 【添付書類】 ①契約書の写し ②成績評定結果の写し | ①令和2年度 発注者：八戸市 工事名：○○○○工事 工 期：R2.5.1～R3.3.25 契約額：70,000,000円 ②令和3年度 発注者：東青地域県民局 工事名：○○○○工事 工 期：R3.6.1～R4.3.31 契約額：500,000,000円 ③令和4年度 発注者：八戸市 工事名：○○○○工事 ※成績評定対象外 工 期：R4.4.1～R5.3.23 契約額：30,000,000 円 |  |
| 11 建設副産物の搬出地 | アスファルト殻 ： ○○○○（株） 八戸市○○○○○○ |  |
| 12 経営内容 【添付書類】 ①決算書（直近２か年分） ②直近２か年分の経営事項審査結果通知書 ③金融機関取引証明書 ※③は市内業者のみ | R4.5.31現在 R5.5.31現在 ①自己資本額 27,654,321千円 ( 5,308,643千円) 22,345,678千円 ②経常利益 9,234,567千円 ( 1,580,246千円) 7,654,321千円 ③完成工事高187,654,321千円（ 4,197,532千円）183,456,789 千円 ④長期借入金 1,234,567千円 (△6,419,754千円) 7,654,321千円 （※円単位の表記でも可） |  |
| 13 その他必要な事項 |  |  |

【 提出書類一覧　：　正１部・副１部 】

(1) 調査項目表（様式１）

(2) 下請契約予定に関する事項（様式２）

(3) 金融機関取引証明書（市内に本店を有する調査対象者のみ提出）

(4) 入札価格決定の根拠となった詳細な工事費内訳書（明細書や単価表を含む）

(5) その他添付書類

※　この他に(1)のデータ（ワード形式のもの）をＥメールで提出してください。